**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЧУМИКАН»**

**ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.03.2019 № 17

с. Чумикан

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Чумикан» на 2018-2022годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Село Чумикан» от 20.09.2017 № 34

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=25E7072C434637A242E006B3014D5406D7EBF72F613819D60D5EA8E2748F432CG3f5E)Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , постановлением Правительства Хабаровского края от 05.05.2012 №146-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края» и Уставом сельского поселения «Село Чумикан»администрация сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Внести в муниципальную целевую программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Чумикан» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Село Чумикан» от 20.09.2017 № 34 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Чумикан» www.selochumikan.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

«Село Чумикан» Н.В. Николаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

постановлением администрации

сельского поселения «Село Чумикан»

от 11.03.2019 № 17

«Приложение 1

к муниципальной целевой программе «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения в границах населенных пунктов

сельского поселения «Село Чумикан» на

2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной целевой Программы

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах населенных

пунктов сельского поселения «Село Чумикан» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя  (индикатора) основного мероприятия | Единица измерения | Источник  информации | Целевое значение | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, кобщей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | Генеральный план территориисельского поселения | 100 | 90 | 80 | 60 | 40 |
| 2. | Доля протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения «Село Чумикан», не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов | процентов | Генеральный план территориисельского поселения  Проект организации дорожного движения | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Чумикан» | километры | -//- | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Техническая инвентаризация, регистрация прав собственности автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения «Село Чумикан» | объекты | -//- | 6 | 5 | - | - | - |
| 5. | Установка дорожных знаков | штук | -//- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Число лиц, погибших в результате ДТП | человек | -//- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

постановлением администрации

сельского поселения «Село Чумикан»

от 11.03.2019 № 17

«Приложение 3

к муниципальной целевой программе «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения в границах населенных пунктов

сельского поселения «Село Чумикан» на

2018-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной целевой Программы

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах населенных

пунктов сельского поселения «Село Чумикан» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия, | Источники  финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | |
| Первый год реализации Программы  (2018) | Второй год реализации Программы  (2019) | Третий год реализации Программы  (2020) | Четвертый год реализации Программы  (2021) | Пятый год реализации Программы  (2022) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Всего | 1150,0 | 1100,0 | 950,0 | 900,0 | 950,0 |
| Ответственный исполнитель: админиситрация сельского поселения «Село Чумикан» (далее – Сельское поселение) | 1150,0 | 1100,0 | 950,0 | 900,0 | 950,0 |
| Соисполнители:  Администрация Тугуро - Чумиканскогомуниципального района (по согласованию) (далее – Муниципальный район)  Бюджет Хабаровского края (далее – Край) |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществлениеконтроля за сохранностью и содержанием автомобильных дорог | Сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изготовление технической документации на автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения | Сельское поселение | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подготовки проектно-сметной документации на ремонт и содержание улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения | Сельское поселение | 100,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка, отсыпка и грейдеровка) | Сельское поселение | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Приобретения специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сельское поселение | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | Сельское поселение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Восстановление, ремонтпешеходных тротуаров и установка урн вдоль тротуаров; | Сельское поселение | 150,0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 | 150,0 |
| Муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Обслуживание и своевременный ремонт уличного освещения | Сельское поселение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения | Сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_